**Presupuesto de Desarrollo de Sitio Web de Cabañas Flora Autóctona.**

**Fecha de Emisión del Presupuesto:** 13-09-2022.

**Fecha de Vencimiento del mismo:** 13-10-2022.

**Objetivos del Desarrollo:**

Que el Sitio Web sea la vidriera y promotor del alojamiento mencionado. Va a permitir a cualquier persona entusiasmarse con el lugar, haciendo que se imagine a si misma relajándose y disfrutando de gloriosos momentos de tranquilidad, en la bella inmensidad de las Sierras de Córdoba.

Para lograr lo mencionado es que van a desarrollarse unas 5 vistas que conformaran el sitio web. Siendo cada una estructurada de la siguiente manera:

* La Home buscara introducir al turista a una primera visualización y descripción del establecimiento. Mostrando por fuera las cabañas que lo componen y los servicios que el mismo brinda a grandes rasgos.
* En la segunda página se verá una descripción detallada de las cabañas con las imágenes correspondientes para conocerlas por dentro. Permitiéndole al futuro turista saber lo confortables que son para el descanso.
* La tercer página aportara todo lo que el visitante necesita saber sobre el espacio recreativo que rodea y conforma el parque del lugar. Con galería de fotos convenientemente ubicadas para situarse en el mismo.
* Como cuarta página se encontrara el cuadro tarifario por el hospedaje y los servicios que lo acompañan. Junto a las condiciones de reserva de cualquiera de las casas.
* Y finalmente en una quinta página estará el formulario de contacto con la administración.
* Contará además el sitio en todas sus páginas con:
  + El Encabezado (header) con el logo representativo del complejo y el menú que permite moverse de una página a la otra según se necesite.
  + Y un pie (footer) con todos los datos de contacto con la administración, bien explicitados en detalle. Con un mapa que revela la ubicación del establecimiento dentro del pueblo de Los Reartes.

**Nuestros Servicios Incluyen:**

**Producción del Sitio:**

* Diseño y Maquetado.
* Desarrollo de la Arquitectura web: Constitución de cada parte de las páginas que conforman el sitio, con jerarquización de áreas de las mismas en las cuales se destaca información de alta relevancia. Vinculación de las mismas entre sí de manera de garantizar una buena navegabilidad e interés del visitante.
* SEO: Optimización de los Títulos, contenidos, meta-description, meta keywords, imágenes, etcétera, para que el sitio sea encontrado en las búsquedas de los usuarios en Google. Una vez implementado este proceso los resultados se verán en el periodo de entre dos y tres meses de aplicado.
* Implementación de herramientas para analizar el tráfico que llega al sitio (Seach Console y Analitycs Web) y así mejorar su contenido para fortalecer su caudal de visitas.
* Subida del Desarrollo al Hosting y entrega funcionando al cliente.
* Capacitación al personal que administrara el sitio y las consultas que lleguen mediante el mismo.

**Mantenimiento post-entrega del sitio funcionando (opcional):**

En caso de desearlo y para la comodidad del cliente, podemos ofrecer las siguientes prestaciones:

* Proveer Servicio de Hosting.
* Actualización de los Software que acompañan el funcionamiento del sitio.
* Actualizar cuando sea requerido la información, contenido e imágenes que se muestran al visitante.
* Cambios de partes de diseño del sitio como tipos de letras colores o alguna forma sencilla.
* Medición y observación del tráfico del sitio.
* SEO (Optimización para los motores de búsqueda) en el sitio durante su funcionamiento para que el mismo se mantenga actualizado.

**Excluidos del Servicio de Mantenimiento del sitio propiamente dicho:**

* Grandes cambios o desarrollos estructurales del mismo. Los mismos se presupuestaran aparte.
* Trabajo de Edición especial de Imágenes a renovarse en cualquiera de las páginas.

**Herramientas y lenguajes usados para la producción y desarrollo del Sitio:**

* HTML.
* CSS.
* Bootstrap.
* Herramientas de procesamiento y edición de imágenes.

**Plazos de Producción y muestras al cliente.**

Una vez confirmada la realización del proyecto nos movemos con el siguiente cronograma de tiempos:

* A los 15 días mostraremos un primer maquetado de todo el sitio. El cliente podrá hacer observaciones que crea pertinentes en cuanto a tipo de letras, colores o ubicación de partes constitutivas del sitio que crea que pueden mejorar la navegabilidad para los usuarios del mismo.
* En 15 días más del punto anterior, después de haber ajustado el sitio a los requerimientos del cliente hasta el momento, se completara el prototipado del proyecto con su correspondiente arquitectura.
* Si todo es correcto en la muestra anterior, se procede a cargar todas las fotos y escritos que la web lleva.
* Se solicita al cliente que pruebe el sitio para que evalué que todo esté en orden según las necesidades a cubrir. Se harán las correcciones debidas en caso de ser necesario.
* Por último se sube y configura el sitio en el hosting con el dominio preciso a elección del cliente para su entrega definitiva.

**Aclaraciones:**

* La confirmación de la puesta en producción del sitio será con la entrega de la tercera parte del costo del sitio. La segunda tercera parte se entregara al mes de la primera y la última parte al recibir definitivamente el cliente el sitio.
* Si el Servicio de mantenimiento es contratado se puede dar hasta 45 días más de recibida la web completa para el pago de la tercer cuota.
* El cliente contara con 2 meses de prueba en uso real de la web para poder reclamar cualquier falla o solicitar algunos cambios que mejoren la usabilidad.
* Este presupuesto va acompañado de un Sketch representativo del trabajo solicitado. Cabe aclarar que se perseguirá que sea lo más parecido posible a este gráfico, pudiendo haber algunas ligeras variaciones en el resultado final, por cuestiones técnicas a la hora del desarrollo de la web.

**Costos.**

**Producción del Sitio.**

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Horas de Trabajo |
| Diseño y Maquetado. | 25 |
| Desarrollo del Sitio Web. | 40 |
| SEO Inicial. | 5 |
| Implementación de Herramientas de Análisis de Visitas a la web. | 2 |
| Subida del Sitio al Hosting y Entrega al Cliente. | 1 |
| Capacitación | 1 |
| Total de Horas Trabajadas | 74 |
| Costo por Hora | $500 |
| Total | $37000 |

**Mantenimiento. (Opcional)**

El mismo es un costo fijo mensual, solo ajustable por inflación, que no varía por más o menos servicios prestados, dentro de los contemplados en el inciso que explica este punto.

**Este Incluye:**

* Servicio de Alojamiento del Sitio Web (Hosting).
* Renovación anual de Dominio.
* Actualización de todo el Software que atañe al funcionamiento de la web.
* Corrección de Datos o actualización del contenido de la web, proporcionados e indicados por el cliente.
* Cambios leves en el diseño, como fuentes de letras o colores.
* Medición de las visitas que recibe el sitio, mediante Seach Console y Analitycs Web.
* En base a las métricas obtenidas en el punto anterior, se harán acciones para mejorar el SEO (Optimización para los motores de búsqueda) del sitio. En cuanto a modificación de contenidos, títulos, escritos, meta-description, meta-keywords, descripciones de imágenes y demás. Buscando con las mismas posicionar cada vez mejor a la web en las búsquedas de los usuarios.
* Buscar levantar el sitio de manera inmediata en caso de alguna eventual caída fortuita.

El costo de este tipo de mantenimiento actualmente está en $3000. Y contempla para los trabajos realizados un promedio de 4 hs mensuales.

**Exclusiones:**

Los trabajos que se mencionan excluidos del mantenimiento habitual se cotizaran según la dificultad de los mismos, la demanda de tiempo y el apremio con el que se soliciten.